2020年11月中旬到12月中旬月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版项目实训成果范围；

* 11.12前核心团队沟通两次，确定合作模式和分工；
* 11.13前确定产品定位；
* 11.16前完成第一版界面原型；
* 11.17前确定第一版产品范围；
* 11.22前完成主要技术点研究；
* 12.10前编写完成功能代码和数据库；
* 12.12前完成代码集成，调试；
* 12.13前完成测试运行；
* 12.14前完成第一版实训项目；
* 12.15确定下一阶段任务的细化安排；